财务处U8系统历史数据及功能模块迁移项目需求

1. 项目背景

2001年至2018，我院一直使用用友财务核算软件，从2019年始，使用用友NC（6.5版本）财务核算系统，目前2001-2018年的财务数据存储在U8系统中，2018年及以前历史数据的查询仍需在U8系统操作。

旧有U8系统仅支持win7及以下版本的操作系统，目前财务处更新的电脑大部分装的是win10系统，无法安装使用U8系统用以查询2018年及以前的账目；硬件方面旧有U8系统服务器时间长、硬件老化、设备经常报警，磁盘容量不足难以按服务器型号扩容，存在随时宕机的风险，数据的安全性风险很大。因此需要将2001-2018年财务数据迁移到现用的用友NC（6.5版本）财务系统中。

医院现用的工资核算软件也是用友U8，所以此次项目任务需要将医院已完成采购的用友NC薪酬管理系统中的工资核算系统实施上线，项目实施完成后在用友NC薪酬模块的工资核算模块核算工资，并将用友U8中的薪资数据迁移至用NC系统。

1. 项目目标

（1）将2001-2018年的历史数据迁移到用友NC（6.5版本）财务系统中，解决WIN10系统不能安装U8系统的问题，实现能够在同一个系统中查询财务数据的效果；解决U8系统硬件老化，磁盘容量不足且不能扩容的问题。且历史数据迁移后系统数据可被信息中心备份服务器抓取存储，保证数据的双安全。

（2）医院已经购买了用友NC的薪酬模块，将薪酬模块的工资核算功能实施上线，配合医院现用的财务核算模块和报销管理模块，实现规范工资项目的自动制单。

（3）用友U8工资核算模块中的历史薪资数据迁移至用NC系统。

（4）中标厂商要实现数据迁移后与NC系统的数据融合，实现在NC系统的界面下可以查询到原U8系统的历史数据。

1. 项目内容
2. 财务核算系统数据，包括历史账目及报表；
3. 薪酬管理系统数据；
4. 固定资产系统数据；
5. 存货核算系统数据；
6. 库存管理系统数据；
7. 用友NC薪酬模块中工资核算模块的实施。